CARTE NUMÉRIQUE INTERACTIVE DES PRODUCTEURS D’ARCHIVES DU SECTEUR PUBLIC AU CAMEROUN

TERMES DE RÉFÉRENCE

En collaboration avec les Archives Nationales du Cameroun

Mars 2026

# Contexte et justification

Dans la mise en œuvre de ses activités, les Archives Nationales du Cameroun (ANC), avec le concours technique du Centre National de Développement de l’Informatique (CENADI) se sont engagés dans la mise sur pied d’un outil (carte numérique interactive) qui permet de visualiser les producteurs d’archives au Cameroun, notamment les différents réseaux ou sectorielles et le secteur privé.

Une carte interactive permet de zoomer, de se déplacer dans la carte et de l'afficher en plein écran. Elle permet également de mettre en évidence des éléments selon une thématique donnée.

A l’aune de la loi N° 2024/001 du 24 juillet 2024 régissant les archives au Cameroun, les archives sont : « ensemble des documents y compris des données, quels que soient leur nature, leur date, leur forme orale ou matérielle, leur support et leur lieu de  conservation, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de ses activités et conservés dans l'intérêt public, tant pour des besoins de gestion et de justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique ».

On distingue ainsi deux (02) types d’archives : les archives publiques et les archives privées :

- Archives publiques : les documents qui procèdent de l'activité de L’État, des collectivités territoriales décentralisées d'établissement public et des entreprises du secteur public ou parapublic. Les documents qui procèdent des activités des organismes privés chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public. Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

- Archives privées : ensemble de documents qui n’entrent pas dans le champ des archives publiques c’est-à-dire les documents qui ne découlent pas des activités des organismes privés chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public, les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

La loi régissant les archives au Cameroun, stipule en son article 13 que :  « L'Etat, les établissements publics, les entreprises publiques, les Collectivités Territoriales Décentralisées et l'organisme public en charge de la gestion du Système National d'Archivage doivent assurer la collecte, la conservation et la protection des archives ».

L'organisme public en charge de la gestion du Système National d'Archivage, les Archives Nationales du Cameroun, souhaite à travers cette carte numérique interactive disposer d’un outil d’aide à la décision lui permettant de :

- faire l’état des lieux à travers l’identification et la géolocalisation (longitude et latitude) de tous les producteurs d’archives ;

- programmer en tant que de besoin, des contrôles périodiques administratifs, techniques et scientifiques ;

- donner la possibilité aux producteurs d’enrichir la base de données (crowdsourcing).

La mise en œuvre de la phase pilote de cette carte interactive se limite au périmètre du secteur public (ministères, entreprises et établissements publics) au Cameroun. Les présents termes de référence font état des objectifs (1), de la méthodologie utilisée (2), du cadre logique (3),  des ressources humaines et financières (4).

# Objectifs

L’objectif général de ce projet des ANC, en collaboration avec le CENADI, est de mettre en place une carte numérique interactive permettant d’identifier et de localiser les producteurs d’archives, d’offrir un outil d’aide à la décision pour le suivi des obligations archivistiques et enfin de mesurer le niveau de maturité des sous-systèmes d’archivage, en soutien au Système National d’Archivage.

De manière spécifique, la carte numérique interactive des producteurs d’archives au Cameroun permettra de :

- créer une base de données fiable des producteurs d’archives ;

- géolocaliser et identifier sur la base de données spatiales disponibles, les différents producteurs d’archives par réseau archivistique ;

- générer et attribuer de manière automatique, un code d’identification unique de chaque producteur d’archives ;

- permettre la visualisation des résultats des requêtes (statistiques, graphiques, cartographies instantanées, etc.) selon des critères multiples ;

- visualiser le niveau de granularité des différentes sous-couches des données archivistiques ;

- gérer les réseaux archivistiques du secteur public ;

- créer un module de crowdsourcing pour les utilisateurs.

# Résultats attendus

Au terme des travaux de développement de la carte numérique interactive, les livrables attendus pour la phase pilote (2026) sont :

- une carte numérique interactive avec filtres dynamiques, moteur de recherche et génération de rapports (zoom, filtres, multi-couches) ;

- un référentiel archivistique national des producteurs d’archives ;

- fiches détaillées des producteurs (nom, statut, localisation, contacts, type et volume d’archives).

- outils d’analyse (statistiques, cartes thermiques).

- un système sécurisé avec gestion des droits d’accès et traçabilité.

# Livrables

- une documentation de l’outil (manuel d’utilisateur, documentation technique) ;

- un rapport de l’activité pilote (état des lieux, rapport d’analyse et de conception) ;

- carte numérique fonctionnelle et accessible ;

- base de données complète des producteurs du secteur public.

# Méthodologie de mise en oeuvre

La mise en œuvre de la carte numérique interactive qui sert de base de données d'informations des producteurs d'archives sera menée de manière professionnelle, en adoptant une approche structurée et exhaustive inspirée des meilleures pratiques en génie logiciel. Cette méthodologie s'appuie sur un cycle de vie agile (Scrum) pour favoriser l'itérativité, la collaboration et l'adaptabilité aux besoins évolutifs des Archives Nationales du Cameroun (ANC). Elle couvre tous les aspects techniques, depuis le cadrage initial jusqu'à la maintenance, en intégrant des outils open source pour assurer la scalabilité, la sécurité et l'indépendance technologique. Le système sera conçu avec deux vues principales :

- Portail de collecte d'informations : Dédié aux producteurs d'archives et aux agents de collecte, permettant la saisie, la mise à jour et la validation des données (incluant géolocalisation, potentiel archivistique, et informations sur les centres de pré-archivage etc..).

- Vue administrative pour les équipes des ANC : Offrant une interface SIG (Système d'Information Géographique) pour visualiser les localisations des producteurs et centres de pré-archivage, avec filtres d'affichage (producteurs uniquement, centres uniquement, ou les deux). Cette vue offrira aussi des tableaux de bord analytiques, regroupements par réseaux archivistiques (domaines) et autres fonctionnalités.

La méthodologie est divisée en phases séquentielles, avec des itérations Scrum (sprints de 2-4 semaines) pour le développement et les tests. Un comité de pilotage, incluant des représentants des ANC et du CENADI, supervisera l'ensemble pour assurer l'alignement avec la loi N° 2024/001 du 24 juillet 2024 régissant les archives au Cameroun.

#### 5.1. Cadrage

Cette phase initiale vise à définir le périmètre, les rôles et le plan projet pour aligner tous les acteurs sur les objectifs. Elle durera environ 4-6 semaines et inclura :

- Création d'un comité de pilotage : Composé de représentants des ANC (direction des archives, experts en archivage), du CENADI (experts techniques), et d'éventuels partenaires externes (consultants en génie logiciel). Le comité validera les jalons et gérera les risques.

- Secrétariat technique : Une équipe opérationnelle (chef de projet, architecte logiciel, experts en SIG et en archivage) pour coordonner les tâches quotidiennes.

- Planification opérationnelle : Élaboration d'un backlog projet (liste priorisée des fonctionnalités), d'un calendrier Scrum (avec sprints, daily meetings, sprint reviews et rétrospectives), et d'un budget révisé. Utilisation d'outils comme Jira ou Trello pour le suivi.

- Analyse des risques et contraintes : Identification des risques (ex. : confidentialité des données, contraintes d'accès internet au Cameroun rural) et définition de mesures d'atténuation (ex. : chiffrement des données, mode offline pour la collecte).

- Définition des exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles : Basées sur l'objectif d'identification et géolocalisation des producteurs, avec mise à jour autonome (crowdsourcing sécurisé). Exigences non-fonctionnelles : scalabilité pour 1 000+ producteurs, accessibilité mobile-first, conformité RGPD-inspired pour les données sensibles.

Livrables : Charte projet, backlog initial, matrice des rôles et responsabilités (RACI), et plan de gestion des changements.

#### 5.2. Collecte et validation des données

La collecte des données sera effectuée en deux temps, comme envisagé, pour assurer une base fiable et exhaustive. Cette phase durera 8-12 semaines, avec une validation itérative pour minimiser les erreurs. Elle intègre des outils numériques pour l'automatisation et la traçabilité.

- Pré-collecte des données publiques disponibles :

  - Recensement des données existantes (latitude, longitude, noms des producteurs, réseaux d'appartenance) à partir de sources publiques comme les annuaires officiels, bases de données gouvernementales (ex. : INS, BUCREP), et cartes open source (OpenStreetMap).

  - Utilisation d'outils SIG pour l'extraction automatisée (ex. : scripts Python avec libraries comme Geopandas pour géocodage).

  - Échantillonnage initial : Focus sur le secteur public (ministères, entreprises publiques, etc.), en priorisant les 9 réseaux archivistiques identifiés dans la SND30.

  - Validation préliminaire : Contrôle croisé avec des données existantes pour détecter les incohérences (ex. : adresses obsolètes).

- Collecte effective :

  - Déploiement d'un questionnaire numérique adressé aux producteurs de l'échantillon.

  - Contenu du questionnaire : Informations sur le potentiel archivistique (types d'archives, volumes, formats), localisations précises (GPS via API comme Geolocation API), centres de pré-archivage (adresses, capacités), et mises à jour dynamiques. Un outil  de collecte de données(comme Kobotoolbox pourrait être utilisé).

  - Descente sur les terrains des agents de collecte d’informations aupres de certains producteurs d’archives.

  - On peut aussi : Envoi par email/SMS, sessions de formation en ligne pour les producteurs, et support aux agents de collecte (terrain si nécessaire pour zones rurales).

  - Crowdsourcing : Les producteurs pourront mettre à jour leurs données via un compte sécurisé, avec validation manuelle par les ANC pour éviter les fraudes.

- Validation des données :

  - Contrôle qualité : Vérification automatique (ex. : validation de formats, détection de doublons) et manuelle (échantillonnage aléatoire par les ANC).

  - Géolocalisation : Utilisation de GPS/WiFi pour précision, avec fallback sur adresses textuelles converties via géocodage (OpenStreetMap Nominatim).

  - Traçabilité : Logs d'audit pour chaque entrée/mise à jour.

Livrables : Base de données préliminaire (export CSV/GeoJSON), rapport de collecte (taux de réponse, anomalies détectées), et dashboard temporaire pour monitoring.

#### 5.3. Dossier de conception

Cette phase adopte UML comme méthode de modélisation privilégiée pour visualiser et documenter le système. Elle durera 6-8 semaines et produira un dossier exhaustif pour guider le développement.

- Modélisation UML :

  - Diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) : Acteurs (producteurs, agents de collecte, administrateurs ANC) et cas (saisie de données, mise à jour crowdsourcing, visualisation SIG, génération de rapports).

  - Diagramme de classes (Class Diagram) : Entités (Producteur, RéseauArchivistique, CentrePreArchivage, Localisation, PotentielArchivistique) avec relations (héritage, associations).

  - Diagramme d'activités (Activity Diagram) : Flux utilisateurs (ex. : authentification → saisie questionnaire → validation géolocalisation).

  - Diagramme de séquences (Sequence Diagram) : Interactions (ex. : frontend → API → base de données pour une requête SIG).

  - Diagramme de composants et de déploiement (Component/Deployment Diagram) : Architecture (frontend React, backend Node.js, BD PostgreSQL/PostGIS, hébergement cloud/local).

- Maquettes d'interfaces (Wireframes et Mockups) :

  - Outils : Figma ou Adobe XD pour prototypes interactifs.

  - Portail de collecte : Formulaires intuitifs (champs pour latitude/longitude, upload de documents), carte interactive pour pinpointing manuel.

  - Vue administrative : Tableaux de bord (graphiques sur potentiel archivistique par réseau), carte SIG avec couches (marqueurs producteurs/centres, filtres, zoom/pan), rapports exportables (PDF/Excel).

- Architecture technique : Découplage frontend/backend via API RESTful, gestion des droits d'accès (JWT pour authentification), intégration SIG (PostGIS pour requêtes spatiales).

Livrables : Dossier de conception (PDF avec diagrammes UML générés via PlantUML/Mermaid), maquettes interactives, spécifications API (Swagger/OpenAPI).

#### 5.4. Implémentation (Développement)

Adoption d'un cycle de vie agile Scrum avec sprints de 2-4 semaines (au moins 4-6 sprints pour la phase pilote). L'équipe de développement (développeurs frontend/backend, DevOps) travaillera en itérations, avec reviews par les ANC à chaque fin de sprint.

- Technologies open source utilisées :

  - Base de données : PostgreSQL avec extension PostGIS pour stockage spatial (géolocalisation, requêtes de proximité).

  - Serveur d'application : Node.js (avec framework NestJS pour structure modulaire), sous forme d'API RESTful/GraphQL pour découplage (utilisable par web/mobile/autres clients).

  - Frontend : React.js avec TypeScript pour composants réactifs, state management (Redux/TanStack Query), mobile-first.

  - Style : Tailwind CSS pour design responsive et moderne.

  - Cartographie : OpenStreetMap (tuiles gratuites), Leaflet.js (ou react-leaflet) pour carte interactive (marqueurs clusterisés, popups, couches dynamiques pour producteurs/centres).

  - Autres : Docker pour conteneurisation, Git pour versionning, CI/CD avec GitHub Actions.

- Processus Scrum :

  - Sprint Planning : Sélection du backlog (ex. : sprint 1 : authentification et formulaire de collecte).

  - Daily Stand-ups : Suivi quotidien.

  - Développement : Code typé, patterns (MVC pour backend, hooks pour frontend), intégration continue.

  - Sprint Review/Retrospective : Démonstration aux ANC, ajustements basés sur feedback.

Fonctionnalités clés : Crowdsourcing sécurisé, tableaux de bord (KPI sur potentiel archivistique), SIG avec filtres.

Livrables : Code source (Git repo), prototypes itératifs, documentation API.

#### 5.5. Tests et validation

Cette phase, intégrée aux sprints et finale (4-6 semaines), assure la qualité et la conformité.

- Tests unitaires : Couverture >80% avec Jest (backend) et React Testing Library (frontend). Tests sur entités (ex. : validation géolocalisation), API endpoints, et composants UI.

- Tests d'intégration et end-to-end : Simulation de flux (ex. : saisie → stockage → visualisation SIG) avec Cypress/Selenium.

- Tests fonctionnels : Vérification des vues (portail collecte, admin SIG) par scénarios réels.

- Validation par les équipes des ANC : Sessions de UAT (User Acceptance Testing) avec feedback itératif. Vérification de la conformité aux objectifs (géolocalisation précise, mises à jour autonomes).

- Tests de performance/sécurité : Charge (ex. : 100 utilisateurs simultanés), audits (OWASP pour vulnérabilités), chiffrement des données sensibles.

Livrables : Rapport de tests (couverture, bugs résolus), certification de validation par les ANC.

#### 5.6. Déploiement, formation et maintenance

- Déploiement : Environnement production (serveur local/cloud AWS/Heroku), monitoring (Prometheus).

- Formation : Sessions pour producteurs (utilisation portail), agents (collecte), et ANC (tableaux de bord/SIG).

- Maintenance : Plan sur 12 mois (mises à jour, support technique), avec évolutions (ex. : intégration IA pour analyse archivistique).

Cette méthodologie garantit un système robuste, aligné sur les besoins des ANC, et évolutif pour inclure le secteur privé dans des phases futures.

# Cadre logique

La création de la plateforme de la carte numérique interactive des producteurs d’archives du secteur public sera menée pendant onze (11) mois, à partir du 18 février 2026.

| Libellés | Résultats/ Extrants/ Livrables attendus | Période |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |
| - Etude de l’existant | 01 Rapport de l’étude de l’existant | Février | Mars |
| - Analyse et conception de la carte interactive | 01 Rapport d’analyse et de conception | Mars | Avril |
| - Développement des trois (03) prototypes, tests et maintenance de la carte interactive | Prototype 1 Prototype 2 Prototype 3 Prototype 4 | Mars Juillet Septembre Novembre | Juin Août Octobre Décembre |
| - Documentation technique | Rapport des tests Plan de maintenance Manuel d’utilisateur | Décembre | Décembre |

# Périmètre

Au Cameroun, les sectorielles ou réseaux archivistiques ou secteurs prioritaires (ou sectorielles prioritaires) identifiés dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) pour accélérer l'industrialisation, l'import-substitution, la création de valeur ajoutée manufacturière et les exportations sont au nombre de neuf (09) :

- réseau 1 : énergie avec un accent sur l’hydroélectricité, les énergies alternatives et l’exportation d’électricité ;

- réseau 2 : agro - industrie pour la transformation des produits agricoles pour l’autosuffisance alimentaire et l’exportation sous-régionale ;

- réseau 3 : numérique pour les infrastructures, contenus, services et assemblage d’équipements numériques ;

- réseau 4 : forêt - Bois pour les plantations, transformation jusqu’à la troisième transformation, meubles, etc. ;

- réseau 5 : textile - confection - cuir axé sur l’augmentation de la production cotonnière et intégration de la chaîne de valeur) ;

- réseau 6 : mines-métallurgie-sidérurgie ;

- réseau 7 : hydrocarbures - pétrochimie - raffinage ;

- réseau 8 : chimie - pharmacie ;

- réseau 9 : construction - services - professionnels - scientifiques - techniques.

Le tableau ci-dessous présente les producteurs d’archives par sectorielle :

| N° | Dénominations des Administrations sectorielles au Cameroun | Entreprises et Établissements publics rattachés | Latitude | Longitude | Réseau archivistique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil Constitutionnel |  | 3.8910709094592875 | 11.500275608192181 |  |
|  | Assemblée Nationale - Chambre haute - Chambre basse |  | 3.8572686051941134 | 11.509100090016009 |  |
|  | Présidence de la République | - PRC | 3.9129083754983425 | 11.516920335960325 |  |
|  |  | - Agence de Promotion des Investissements (API) | 3.885462892177732 | 11.508799693718617 |  |
|  |  | - Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) | 3.902850583117103 | 11.51791780906231 |  |
|  | Secrétariat Général des Services du Premier Ministre | - SGPM | 3.865703489091801 | 11.51456575139042 |  |
|  | Ministère de l’Administration Territoriale | - MINAT | 3.860995767905557 | 11.514764222554476 |  |
|  |  | - Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) | 3.887109820679129 | 11.507954463297992 |  |
|  |  | - Elections Cameroon (ELECAM) | 3.863725985164394 | 11.513089805359568 |  |
|  |  | - Conseil Régional de l’Adamaoua | 7.333267991073225 | 13.574414947710089 |  |
|  |  | - Conseil Régional du Centre | 3.875796447695875 | 11.515729396392425 |  |
|  |  | - Conseil Régional de l’Est | 4.580540370527119 | 13.675502551393185 |  |
|  |  | - Conseil Régional de l’Extrême-Nord | 10.588234733963784 | 14.297231995566296 |  |
|  |  | - Conseil Régional du Littoral | 4.041683845516269 | 9.685235663031929 |  |
|  |  | - Conseil Régional du Nord | 9.323363397981124 | 13.393431346953387 |  |
|  |  | - Conseil Régional du Nord-Ouest |  |  |  |
|  |  | - Conseil Régional de l’Ouest | 5.680639672534965 | 11.28484076883229 |  |
|  |  | - Conseil Régional du Sud | 2.9208445248465082 | 11.146502437895943 |  |
|  |  | - Conseil Régional du Sud-Ouest |  |  |  |
|  | Ministère des Affaires Sociales | - MINAS | 3.861085896161144 | 11.51549917939658 |  |
|  |  | - Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées Cardinal Paul Émile LEGER (CNRPH) | 3.8646168018720797 | 11.490817324437796 |  |
|  | Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural | - MINADER | 3.8615847901872264 | 11.514729107210854 |  |
|  |  | - Cameroon Development Corporation (CDC) | 4.511137562048416 | 9.011689068385408 |  |
|  |  | - Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole (CENEEMA) | 3.876369677662358 | 11.455099551390454 |  |
|  |  | - Fonds de Développement des Filières Cacao Et Café (FODECC) | 3.897290396766304 | 11.50206583789817 |  |
|  |  | - Office Céréalier du Cameroun | 9.308280442087888 | 13.394033549584403 |  |
|  |  | - Société d'Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua (SEMRY) | 10.348963547345129, | 15.243714937958433 |  |
|  |  | - Société de Développement du Cacao (SODECAO) | 3.8358893969949976 | 11.516392109062124 |  |
|  |  | - Unité de Traitements Agricoles par Voie Aérienne (UTAVA) | 4.0875097885989 | 9.356627056778416 |  |
|  | Ministère des Arts et de la Culture | - MINAC | 3.860293267513963 | 11.515428018851898 |  |
|  |  | - Direction des Archives Nationales | 3.859222809692587 | 11.518067312031507 |  |
|  |  | - Palais des Congres de Yaoundé | 3.891047674110707 | 11.500267507210955 |  |
|  | Ministère du Commerce | - MINCOMMERCE | 3.8640227850892264 | 11.513760378374998 |  |
|  |  | - Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation (MIRAP) | 3.873978552299636 | 11.526364378375044 |  |
|  |  | - Office National du Cacao et du Café (ONCC) | 3.8725226972864872 | 11.525377231289166 |  |
|  | Ministère de la Communication | - MINCOM | 3.8719641352402703 | 11.518218609062268 |  |
|  |  | - Office National de Radio et Télévision du Cameroun (CRTV) | 3.9022020004935625 | 11.522386923851055 |  |
|  |  | - Imprimerie Nationale | 3.863748416895123 | 11.518174890934644 |  |
|  |  | - Société de presse et d'édition du Cameroun (SOPECAM) | 3.844596283125836 | 11.520834149959612 |  |
|  | Ministère chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat |  | 3.859617481699588 | 11.517913880226223 |  |
|  | Ministère de la Décentralisation et du Développement Local | - MINDDEVEL | 3.8871224991798328 | 11.522647070406409 |  |
|  |  | - Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM) | 3.8668366495380133 | 11.557692691311459 |  |
|  | Ministère de la Défense | - MINDEF | 3.871577218882506 | 11.530517295279097 |  |
|  |  | - Secrétariat d’Etat à la Défense(SED) | 3.872035367925415 | 11.497879116947841 |  |
|  | Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières | - MINDCAF | 3.8671151798948245 | 11.514307466733982 |  |
|  |  | - Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) | 3.876535846301774 | 11.518224136046793 |  |
|  | Ministère de l’Eau et de l’Energie | - MINEE | 3.8643282039285562 | 11.528091518845168 |  |
|  |  | - Agence d’Électrification Rurale (AER) | 3.8844718757035146 | 11.51738130721094 |  |
|  |  | - Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARSEL) | 3.857272700585707 | 11.457719125958414 |  |
|  |  | - Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) CAMWATER -Direction Regionale Yaoundé et Agglomérations | 3.8719581388967774 | 11.50003214559557 |  |
|  |  | - Electricity Development Corporation (EDC) | 3.8775337941840244 | 11.516880441313283 |  |
|  |  | - ENEO ENEO Central | 3.863231702259315 | 11.524303286616204 |  |
|  |  | - Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) Nsam | 3.8259475608598095 | 11.507574528145327 |  |
|  |  | - Société Nationale de Transport de l’Electricité (SONATREL) | 3.862984240296676 | 11.519380718023271 |  |
|  | Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire | - MINEPAT | 3.8645916564762057 | 11.513714264588106 |  |
|  |  | - Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP) Omnisports | 3.8873427791629207 | 11.53801327413933 |  |
|  |  | - Bureau de Mise à Niveau des Entreprises (BMN) | 3.883970711069535 | 11.518851178853614 |  |
|  |  | - Institut National de la Statistique (INS) | 3.8635532962928076 | 11.515926358709171 |  |
|  |  | - Mission d'Etude pour l'Aménagement de l'Océan (MEAO) | 2.943514061957342 | 9.906222376718505 |  |
|  |  | - Mission d’Etudes pour l’Aménagement de la Région du Nord (MEADEN) | 9.552350551555467 | 13.39456263181911 |  |
|  |  | - Mission de développement de la région du Nord-Ouest, North West Development Authority (MIDENO) Bamenda | 6.054630055599143 | 10.1637514298909 |  |
|  |  | - Mission de Développement Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) | 11.013202203894677 | 14.147089044716202 |  |
|  |  | - South West Development Agency (SOWEDA) | 4.1558195077520725 | 9.231445980227278 |  |
|  | Ministère de l’Éducation de Base |  | 3.866914632627999 | 11.51268282256918 |  |
|  | Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries Animales | - MINEPIA | 3.8621864977815847 | 11.515849401613137 |  |
|  |  | - Caisse De Développement de la Pêche Maritime (CDPM) | 4.047142604670046 | 9.713182099733668 |  |
|  |  | - Mission de Développement de la Pêche Artisanale Maritime du Cameroun (MIDEPECAM) |  |  |  |
|  |  | - Société de Développement et d'Exploitation des Productions Animales (SODEPA) | 3.8825656845949967 | 11.536648051390458 |  |
|  | Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle | - MINEFOP | 3.884320920381264 | 11.520490030156008 |  |
|  |  | - Fonds National de l'Emploi (FNE) | 3.8749243738831134 | 11.519758312737178 |  |
|  | Ministère des Enseignements Secondaires | - MINESEC | 3.8670707386538568, | 11.512122763268534 |  |
|  |  | - GCE BOARD | 3.848248393726216 | 11.502034751390333 |  |
|  |  | - Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) Antenne du Centre | 3.8418319995063093 | 11.508969732821967 |  |
|  | Ministère de l’Enseignement Supérieur | - MINESUP | 3.8674050930460786 | 11.514263980226316 |  |
|  |  | - Université de Yaoundé 1 | 3.8537275089080043 | 11.499193876971395 |  |
|  |  | - Université de Yaoundé 2 | 3.9639154499359135 | 11.586704195570247 |  |
|  |  | - Université de Bertoua | 4.592408260726567 | 13.696412352846012 |  |
|  |  | - Université de Douala | 4.056252172654545 | 9.734263899866825 |  |
|  |  | - Université de Garoua | 9.406583129288544 | 13.377019099333689 |  |
|  |  | - Université de Maroua | 10.593038252318904 | 14.296885874405014 |  |
|  |  | - Université de Ngaoundéré | 7.4217024885878375 | 13.541135176013794 |  |
|  |  | - Université de Bamenda | 5.930208065364071 | 10.170122568595804 |  |
|  |  | - Université de Buéa | 4.149093509491525 | 9.288302204827394 |  |
|  |  | - Université d’Ebolowa | 2.926520808802284 | 11.156749110378247 |  |
|  |  | - Université de Dschang | 5.445549302882034 | 10.047229366208182 |  |
|  | Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable | - MINEPDED |  |  |  |
|  |  | - Observatoire National sur les Changements Climatiques (ONACC) | 3.902470590021539 | 11.51721997238869 |  |
|  | Ministère des Finances | - MINFI | 3.8632133611317907 | 11.515201624405757 |  |
|  |  | - Banque Camerounaise des Petites et Moyenne Entreprises (BCPME) Afanoyoa | 3.9417656988702174 | 11.518231882954785 |  |
|  |  | - Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) | 3.8626429809717533 | 11.519494593185472 |  |
|  |  | - Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) | 3.8934956653648793 | 11.508587875990662 |  |
|  |  | - Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH) | 3.8724910785986344 | 11.51511606488275 |  |
|  |  | - Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur – GIE (GUCE) | 3.8602065680655535 | 11.51884939503679 |  |
|  |  | - Direction Générale des Impôts (DGI) | 3.8696578335503373 | 11.516859802150242 |  |
|  |  | - Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financières et Monétaire (DGTCFM) | 3.8632133611317907 | 11.515201624405757 |  |
|  |  | - Direction Générale du Budget (DGB) | 3.8632133611317907 | 11.515201624405757 |  |
|  |  | - Centre National de Développement de l’Informatique (CENADI) | 3.8603340815272587 | 11.514978126257095 |  |
|  |  | - Direction de la Normalisation et de la Comptabilité-Matières (DNCM) | 3.857807072961868 | 11.516690640236165 |  |
|  | Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative | - MINFOPRA | 3.8694339665708584 | 11.51254962221617 |  |
|  |  | - SPRA | 3.8673787195123466 | 11.512989501092422 |  |
|  | Ministère des Forêts et de la Faune | - MINFOF | 3.8671621975242014 | 11.514976654559788 |  |
|  |  | - Agence nationale d’appui au développement forestier (ANAFOR) | 3.879182572143707 | 11.522373953523651 |  |
|  |  | - Office National de Développement des Forêts (ONADEF) |  |  |  |
|  | Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain | - MINHDU | 3.8664633623779965 | 11.513705804826456 |  |
|  |  | - Crédit Foncier du Cameroun (CFC) | 3.8651562069915113 | 11.517358545828845 |  |
|  |  | - Société Immobilière du Cameroun (SIC) | 3.8711974007180476 | 11.519021755067728 |  |
|  |  | - Société d'Aménagement de Douala (SAD) | 4.029735360734987 | 9.70168836301831 |  |
|  | Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique | - Agence du Service Civique National de Participation au Développement (ASCNPD) | 3.8738335042416705 | 11.534497020688978 |  |
|  |  | - Programme Intégré d'Appui aux Acteurs du Secteur Informel (PIAASI) | 3.887512945916042 | 11.518838205347414 |  |
|  | Ministère de la Justice | - MINJUSTICE | 3.8618264946005736 | 11.515596458795553 |  |
|  |  | - Tribunaux |  |  |  |
|  |  | - La chambre des comptes de la cour suprême | 3.87334423847886 | 11.519218630207586 |  |
|  |  | - Cours d’appel | 3.8608749858974214 | 11.517703891853548 |  |
|  | Ministère des Marchés Publics | - MINMAP | 3.87111596702481 | 11.519003492613203 |  |
|  |  | - Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) | 3.9073053091826404 | 11.513415309042996 |  |
|  | Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique | - MINIMIDT | 3.8663193449405697 | 11.51380922689149 |  |
|  |  | - Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) | 3.896835772717621 | 11.508281005347438 |  |
|  |  | - Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) | 4.064858551404928 | 9.70233354582887 |  |
|  |  | - Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) | 4.022882856049639 | 9.701151586310331 |  |
|  |  | - Mission d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles (MAGZI) | 3.815381034045939 | 11.514039447486093 |  |
|  |  | - Office National des Zones Franches Industrielles du Cameroun (ONZFI) | 4.030811158036652 | .689086747676663 |  |
|  | Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat | - MINPMEESA | 3.8642867739761275 | 11.51437725270855 |  |
|  |  | - Agence de Promotion des Petites et Moyenne Entreprises (APME) | 3.8820850848888395 | 11.503201374643078 |  |
|  | Ministère des Postes et Télécommunications | - MINPOSTEL | 3.86622819779639 | 11.512969085780213 |  |
|  |  | - Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) | 3.898882786102288 | 11.511006672193535 |  |
|  |  | - Agence de Régulation des Télécommunications (ART) | 3.8661268978369114 | 11.516341190005889 |  |
|  |  | - Cameroon Postal Services (CAMPOST) | 3.8638916287375764 | 11.518396252324107 |  |
|  |  | - Cameroon Telecommunications (CAMTEL) | 3.8624251257387994 | 11.519351118841183 |  |
|  | Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille |  | 3.860571981470036 | 11.515465306677747 |  |
|  | Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation | - MINRESI | 3.8612739902698574 | 11.506260207210856 |  |
|  |  | - Institut de Recherches Médicales et d’Etudes des Plantes Médicinales (IMPM) | 3.861232590291815 | 11.505761361170434 |  |
|  |  | - Institut National de la Cartographie (INC) |  |  |  |
|  |  | - Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) | 3.86544990246628 | 11.461106080207568 |  |
|  |  | - Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO) | 3.869983318588399 | 11.490076986310305 |  |
|  | Ministère chargé des Relations avec les Assemblées |  |  |  |  |
|  | Ministère des Relations Extérieures | - MINREX | 3.8804275333604425 | 11.510925381403506 |  |
|  |  | - Les ambassades |  |  |  |
|  |  | - Les consulats |  |  |  |
|  | Ministère de la Santé Publique | MINSANTE | 3.8626012790899398 | 11.517364458184797 |  |
|  |  | - Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels (CENAME) | 3.869623566165449 | 11.509847272816463 |  |
|  |  | - Centre Pasteur Cameroun (CPC) | 3.872227235221092 | 11.51195793787833 |  |
|  |  | - Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise (LANACOME) | 3.8702204267118603 | 11.510070918281844 |  |
|  | Ministère des Sports et de l’Éducation Physique | - MINSEP | 3.858738504493476 | 11.519407461965079 |  |
|  |  | - Académie Nationale de Football (ANAFOOT) | ………………….. | …………….. |  |
|  |  | - Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs (ONIES) | 3.8865362918744446 | 11.54252357835985 |  |
|  |  | - Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (PAPOSY) | 3.8743979911054383 | 11.51267982992793 |  |
|  | Ministère du Tourisme et des Loisirs | - MINTOUL | 3.8637943272753272 | 11.513958862498214 |  |
|  |  | - Hôtels |  |  |  |
|  |  | - Parcs d’attraction |  |  |  |
|  | Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale | - Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) | 3.8731446123254534 | 11.51691722741479 |  |
|  | Ministère des Transports | - MINT | 3.859378977248934 | 11.520261412231653 |  |
|  |  | - Aéroports du Cameroun (ADC) | 3.7251173051313495 | 11.549376189165894 |  |
|  |  | - Autorité Portuaire Nationale (APN) | 3.8779829029245625 | 11.517922805347405 |  |
|  |  | - Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT) | 4.108322336902181 | 9.888623168594256 |  |
|  |  | - Cameroon Airlines Company (CAMAIR-CO) | 3.8651976368882934 | 11.521922850120749 |  |
|  |  | - Cameroon Railways (CAMRAIL) | 3.870953208327722 | 11.527100863154429 |  |
|  |  | - Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) | 3.836302834439219 | 11.520521108377526 |  |
|  |  | - Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | 4.0395719376493 | 9.687061674643122 |  |
|  |  | - Port Autonome de Douala (PAD) | 4.0449259066994365 | 9.685202707218524 |  |
|  |  | - Port Autonome de Kribi (PAK) | 2.725033548305541 | 9.862056578360365 |  |
|  | Ministère des Travaux Publics | - MINTP | 3.8693879689480015 | 11.512395909022125 |  |
|  |  | - Fonds Routier du Cameroun | 3.8617721617179344 | 11.52243869990792 |  |
|  |  | - Parc National de Matériel de Génie Civil (MATGENIE) | 3.8708972472530623 | 11.489375416972294 |  |
|  | Structures à capitaux publics | - Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) | 3.864630268289534 | 11.522111484561371 |  |
|  |  | - Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) | 4.067554731347327 | 9.689719485708574 |  |
|  |  | - Douala Stock Exchange (DSX) | 4.054258245674333 | 9.698685432335061 |  |
|  |  | - Hydrocarbures – Analyse – Contrôles (HYDRAC) | 4.035782269342873 | 9.7340248433582 |  |
|  |  | - Laboratoire National de Génie Civil (Labogénie) | 3.8450493696592356 | 11.545277056908487 |  |
|  |  | - Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET) | 3.864321608909536 | 11.486100593948962 |  |
|  |  | - PAMOL | 4.082432339522978 | 9.66807032068905 |  |
|  |  | - Société anonyme des Boissons du Cameroun (SABC) | 3.8401629727225695 | 11.516598887040244 |  |
|  |  | - Société Commerciale de Banque – Cameroun (SCB) | 3.8749376892295513 | 11.520403162614151 |  |
|  |  | - Société Générale Cameroun | 3.8769583116001076 | 11.517058510962856 |  |
|  |  | - Société Nationale d'Investissement (SNI) | 3.8616083360615026 | 11.521661446420024 |  |
|  |  | - Société de Développement du Coton du Cameroun (SODECOTON) | 9.327344831731702 | 13.387277008170614 |  |
|  |  | - Société Nationale de Raffinage (SONARA) | 4.014445738706927 | 9.12827772253675 |  |
|  |  | - Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) | 4.605962999046289 | 12.005820663916577 |  |
|  |  | - Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) | 3.890121461989633 | 11.51580020294023 |  |
|  |  | - TRADEX S.A (Direction Tradex Bonanjo) | 4.354676629124619 | 9.68486067537457 |  |
|  |  | - Upper Noun Valley Development Agency (UNVDA) | 5.986825987401216 | 10.454242604345625 |  |
|  | Organismes Non Gouvernementaux (ONG) | - Banque mondiale | ……………… | …………….. |  |
|  |  | - Fonds monétaire international | ……………………… | ……………….. |  |
|  |  | - Système des Nations Unies (GUINEE KONAKRY) | 10.350332260983093 | -9.154698708218117 |  |
|  |  | - Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) | 5.1032092049179525 | 17.887363671641932 |  |
|  |  | - Union Européenne | 4.897208118410808 | 15.559935905334568 |  |
|  |  | - Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) (BURKINA FASO - OUAGADOUGOU | 12.312501947268965 | -1.5236415700299373 |  |
|  |  | - Nations unies | 3.8822303381804164 | 11.501448096920747 |  |
|  |  | - Fonds de développement des nations unies pour l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (ONUFEMMES) | 3.894990165629317 | 11.50161976896214 |  |
|  |  | - Fonds de développement des nations unies pour l’enfance (UNICEF) | 3.883194479241345 | 11.514237105184646 |  |
|  |  | - Japan International Cooperation Agency (JICA) | 4.651296313118052 | 15.043185533824595 |  |
|  |  | - Korea International Cooperation Agency (KOICA) | 4.533046584908479 | 14.430980030921388 |  |
|  |  | - Agence Française de Développement (AFD) | 3.855680100694345 | 11.511164116434024 |  |
|  |  | - Organisation Internationale du Travail (OIT) | 3.885216321187922 | 11.518592695549135 |  |
|  |  | - Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI) | 3.906756909571194 | 11.50908256497401 |  |
|  |  | - Programme des nations unies pour le développement (PNUD) | 3.874145054905398 | 11.527692221864944 |  |
|  |  | - Conseil d’appui à la réalisation des contrats de partenariats (CARPA) | 3.896752274133248 | 11.520310783112722 |  |
|  |  | - Programme d’appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale prospective et planification des TIC en Afrique centrale (PAGIRN-PPTIC) | ………………… | …………………. |  |